FICHA DE AVANCE 03

Proyecto Capstone  Desarrollo ágil incremental e iterativo

| Equipo | Helen Cortez y Benjamín Romero | Sección | Sede Maipú |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la solución | Plataforma integral de gestión de arriendo de vajilla para Entre Platos y Copas | Semana e iteración | Iteración 03 |
| Fecha | 08-10-2026 | Docente guía | Reginaldo Salinas |

# Propósito de la ficha

Registrar evidencia de las salidas de datos producidas por la aplicación y revisar el avance acumulado del producto. El equipo deberá demostrar qué información entrega el sistema al usuario y qué funcionalidades de las iteraciones anteriores se encuentran terminadas, parciales o pendientes.

# 1  Meta de la iteración

Salida de datos que el equipo implementará o mejorará:

Mejorar las salidas del panel de gestión mediante listados, indicadores y alertas de reservas e inventario temporal.

Usuario que utilizará esta salida y decisión que podrá tomar:

Los dueños/administradores del negocio; podrán decidir disponibilidad, preparación de pedidos y seguimiento de próximos servicios.

Funcionalidades acumuladas que serán demostradas:

Catálogo, clientes, cotizador, conexión PostgreSQL/Supabase, servicios/cotizaciones, reservas, inventario, panel resumen y consultas operativas.

# 2  Foco de esta semana  Salida de datos y avance acumulado

La aplicación deberá transformar los datos almacenados o procesados en una salida comprensible para el usuario. La salida puede corresponder a una consulta, listado, reporte, resumen, indicador, alerta, comprobante, gráfico o archivo exportado, según la naturaleza del proyecto. Además, el equipo deberá identificar y demostrar las funcionalidades ya abarcadas en las iteraciones 01, 02 y 03.

| Etapa | Acción esperada | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Datos | La aplicación recupera los datos necesarios desde la base de datos. | Consulta o registros utilizados |
| Proceso | El sistema aplica filtros, cálculos, reglas o agrupaciones. | Proceso ejecutado sin errores |
| Salida | La información se presenta de manera clara y útil. | Pantalla, reporte, indicador o archivo |
| Comprobación | El resultado se contrasta con los datos de origen. | Resultado esperado y obtenido |

# 3  Funcionalidades abarcadas en las iteraciones

| Funcionalidad o módulo | Iteración de origen | Estado actual | Evidencia o ubicación en GitHub |
| --- | --- | --- | --- |
| Diseño y flujo principal de la solución | 01 | ☒ Lograda ☐ Parcial ☐ Pendiente | Templates responsivos, navegación y flujo definido. |
| Modelo y conexión con la base de datos | 01 y 02 | ☒ Lograda ☐ Parcial ☐ Pendiente | Modelos Django conectados a PostgreSQL/Supabase. |
| Ingreso y validación de datos | 02 | ☒ Lograda ☐ Parcial ☐ Pendiente | Cotizador con validaciones y alta de Cliente/Servicio. |
| Proceso funcional sobre los datos | 02 | ☒ Lograda ☐ Parcial ☐ Pendiente | Creación del servicio/cotización y consulta desde gestión. |
| Salida de datos para el usuario | 03 | ☐ Lograda ☒ Parcial ☐ Pendiente | Dashboard, listados e indicadores conectados; falta prueba integral. |
| Reservas e inventario temporal | 03 | ☐ Lograda ☒ Parcial ☐ Pendiente | Reservas e inventario temporal en integración y validación. |

# 4  Definición de la salida de datos

| Elemento | Definición del equipo |
| --- | --- |
| Datos de origen y tablas involucradas | servicio, detalle_servicio, articulo, cliente y, para salidas operativas, preparacion, despacho, devolucion y merma. |
| Proceso, filtro, cálculo o regla aplicada | Filtrar servicios por estado y fecha, agrupar cantidades por artículo/categoría y calcular indicadores de stock trabajable, cotizaciones y reservas. |
| Formato de salida seleccionado | Panel de gestión con KPI, listados, alertas de inventario, próximos eventos y vistas de detalle. |
| Criterio para comprobar que la salida es correcta | Los totales, estados y registros mostrados deben coincidir con las consultas directas a PostgreSQL/Supabase para el mismo período. |

# 5  Plan de trabajo de la iteración

| Tarea o actividad | Responsable | Inicio | Término | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Implementar reservas y disponibilidad temporal | Benjamín Romero | 08-10-2026 | 18-10-2026 | En curso | Consultas de Servicio y DetalleServicio |
| Integrar panel, listados y alertas operativas | Helen Cortez | 19-10-2026 | 28-10-2026 | En curso | inicio.html y templates de gestión |
| Pruebas de salida y validación contra base de datos | Helen y Benjamín | 29-10-2026 | 04-11-2026 | Pendiente | Casos de prueba y comparación con Supabase |

# 6  Demostración de la salida y del avance acumulado

En la siguiente reunión, el equipo deberá ejecutar el flujo desde la aplicación y demostrar la salida de datos. También deberá recorrer las funcionalidades desarrolladas desde la primera iteración e indicar cuáles funcionan, cuáles requieren ajustes y cuáles permanecen pendientes.

| Paso | Evidencia observada | Evaluación |
| --- | --- | --- |
| 1 Mostrar los datos de origen | Mostrar registros de Servicio, Artículo y Cliente recuperados desde Supabase. | ☒ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| 2 Ejecutar el proceso desde la aplicación | Abrir panel/listados y ejecutar filtros o consultas por estado y fecha. | ☐ Logrado ☒ Parcial ☐ No logrado |
| 3 Visualizar la salida de datos | Visualizar KPI, próximos eventos, alertas de stock y listados de reservas. | ☐ Logrado ☒ Parcial ☐ No logrado |
| 4 Comprobar que el resultado es correcto | Contrastar cantidades y estados con los registros de la base de datos. | ☐ Logrado ☒ Parcial ☐ No logrado |
| 5 Demostrar funcionalidades de iteraciones 01 y 02 | Recorrer catálogo, cotizador, clientes y cotizaciones ya desarrollados. | ☒ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| 6 Identificar brechas y funcionalidades pendientes | Identificar como pendientes la validación integral del stock temporal y módulos operativos posteriores. | ☒ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |

# 7  Revisión del incremento

| Aspecto | Resultado o evidencia | Evaluación del equipo |
| --- | --- | --- |
| ¿La salida responde a una necesidad del usuario? | Sí. Resume reservas, cotizaciones, stock y próximos eventos para apoyar la operación diaria de los dueños. | ☒ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| ¿El resultado coincide con los datos y el proceso? | Las consultas se contrastan con PostgreSQL/Supabase; falta completar pruebas de disponibilidad por solapamiento de fechas. | ☐ Logrado ☒ Parcial ☐ No logrado |
| ¿Qué funcionalidades acumuladas requieren ajustes? | Requieren ajustes la disponibilidad temporal, preparación, despacho, devoluciones, mermas y control de acceso antes del ciclo completo. | ☐ Logrado ☒ Parcial ☐ No logrado |

# 8  Bloqueos riesgos y decisiones

| Bloqueo o riesgo | Impacto en la solución | Acción acordada | Responsable y fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Cálculo de disponibilidad con reservas solapadas y rendimiento de consultas remotas. | Un cálculo incorrecto podría mostrar stock disponible que ya está comprometido. | Validar reglas por rango de fechas, excluir cotizaciones del bloqueo y optimizar consultas antes de confirmar reservas. | Benjamín Romero · Iteración 03 |

# 9  Compromiso para la siguiente iteración

| Incremento o resultado comprometido | Responsable | Fecha | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Operación completa: preparación, despacho, devoluciones, mermas, movimientos, roles/permisos y reportes. | Helen Cortez y Benjamín Romero | 25-11-2026 | Demostrar un ciclo completo desde servicio confirmado hasta devolución, registrando merma/movimientos y mostrando reportes básicos. |

Estado general de la iteración:  ☐ Cumplida    ☒ Parcialmente cumplida    ☐ No cumplida

Validación:  Representante del equipo ____________________    Docente guía ____________________