Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

| 1. Resumen avance Proyecto APT |  |
| --- | --- |
| A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada. |  |
| Resumen de avance proyecto APT | El proyecto desarrolla una plataforma web responsiva para Entre Platos y Copas que centraliza catálogo, solicitudes de cotización, clientes, reservas e inventario de arriendo. Al cierre de la Semana 10 el flujo principal está implementado y comprobado. El sitio público y el catálogo consultan datos reales; el cotizador registra evento, categorías y contacto, valida los tres pasos y muestra al cliente únicamente la confirmación de envío. En administración se puede buscar y revisar la solicitud, asignar productos, cargar stock, calcular disponibilidad por fechas y confirmar una reserva. La confirmación retiene stock y se refleja en Reservas, Inventario, Calendario, Resumen y Reportes. La migración 0002 fue aplicada en Supabase y existen 28 pruebas automáticas, además de pruebas manuales del caso de uso. Como ajuste de infraestructura se planificó crear una base PostgreSQL local y exportar hacia ella una copia de los datos de Supabase para pruebas y continuidad del desarrollo. Continúan en desarrollo el ciclo posterior de preparación, despacho, devolución y merma, ajustes de métricas comerciales y configuración de seguridad para producción. |
| Objetivos | Se mantiene el objetivo general de desarrollar y validar una plataforma web que centralice el ciclo de arriendo. El alcance de la versión 1.0 prioriza el flujo web y deja para una etapa posterior la aplicación móvil, la inteligencia artificial y el análisis avanzado. Se precisó que el cliente no consulta estados ni recibe un código de seguimiento: la empresa continúa la atención mediante WhatsApp, correo o llamada. También se incorporó como criterio crítico la validación de disponibilidad al confirmar una reserva, de modo que una operación sin stock suficiente no cambie de estado ni comprometa unidades. |
| Metodología | Aplicamos una metodología incremental e iterativa. Cada incremento se planifica, implementa, integra con Django y PostgreSQL/Supabase y se valida mediante criterios de aceptación. La revisión de Semana 10 se concentró en un caso de uso vertical: ingreso de la cotización, validación, persistencia, procesamiento administrativo, disponibilidad, confirmación y salidas operativas. Las reglas críticas se respaldan con pruebas automáticas y comprobación manual en navegador. Una actividad se considera terminada cuando funciona desde la interfaz, utiliza datos persistentes correctos, maneja errores sin perder la información ingresada y deja una evidencia reproducible. |
| Evidencias de avance | Las evidencias disponibles son: sitio público responsivo y catálogo conectado; cotizador de tres pasos con validaciones y conservación de datos; validación de RUT en navegador y servidor; registro transaccional de cliente, solicitud y categorías en Supabase; acceso administrativo protegido; búsqueda y detalle de cotizaciones; creación y edición de inventario; carga de productos sugeridos; cálculo centralizado de disponibilidad por fechas; bloqueo de confirmación ante faltantes; confirmación de reserva con prevención de sobreventa; actualización del stock comprometido; visualización en Reservas, Calendario, Resumen y Reportes; migración 0002 aplicada; y 28 pruebas automáticas. En la prueba manual se creó una solicitud de 40 platos y 40 vasos, se cargaron 100 unidades por producto, se confirmó la reserva y el sistema mostró 40 unidades comprometidas y 60 disponibles. Estas evidencias comprueban ingreso, procesamiento, persistencia, regla de negocio y salida de datos. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |  |  |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |  |  |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| 4.1 y 4.2 Desarrollo e integración de software | Sitio público, catálogo y detalle de productos | Django, HTML, CSS, JavaScript y PostgreSQL/Supabase | Semanas 1 a 6 | Helen y Benjamín | La integración incremental permitió conectar interfaz y datos reales. | Completado | Se mantuvo una versión web responsiva como alcance de la V1. |
| 3.1 y 3.2 Modelos de datos | Gestión de clientes, RUT y migración de Fase 2 | Modelos Django, migraciones y PostgreSQL/Supabase | Semanas 5 a 10 | Benjamín | La migración 0002 agregó campos y categorías solicitadas; el RUT quedó normalizado y único. | Completado | Se reforzó la validación en cliente y servidor y la reutilización del cliente por RUT. |
| 4.1 y 4.2 Desarrollo e integración de software | Cotizador y gestión administrativa de solicitudes | Django, JavaScript, Cliente, Servicio y categorías solicitadas | Semanas 6 a 10 | Helen y Benjamín | El flujo público y el procesamiento administrativo fueron probados con la base compartida. | Completado | No se muestran códigos al cliente y los artículos se asignan desde administración. |
| 4.1 y 4.2 Desarrollo e integración de software | Autenticación, permisos e inventario | Django Auth, roles, vistas protegidas y modelos de artículos | Semanas 6 a 10 | Benjamín | El administrador puede crear productos, editar stock y consultar disponibilidad. | Completado | Falta comprobar en vivo la denegación con una cuenta no administradora. |
| 3.2 Modelos de datos; 4.1 y 4.2 Desarrollo | Reservas y disponibilidad por fechas | Transacciones, bloqueo de filas, Servicio, DetalleServicio y stock trabajable | Semanas 9 a 11 | Benjamín | La regla crítica fue centralizada y comprobada con stock suficiente e insuficiente. | Completado | Solo los estados operativos definidos retienen stock y se recalcula al confirmar. |
| 4.1 y 4.2 Desarrollo e integración de software | Preparación, despacho, devolución y merma | Modelos operativos, vistas administrativas y movimientos | Semanas 10 a 13 | Helen y Benjamín | Existen módulos base, pero todavía falta comprobar el ciclo completo con cantidades reales. | En curso | Priorizar preparación, devolución parcial y liberación correcta del stock. |
| 1.1, 1.2 y 1.3 Pruebas y mejora | Pruebas, evidencias, Git y demostración del caso de uso | 28 pruebas automáticas, navegador, capturas, repositorio y Supabase | Semana 10 | Helen y Benjamín | El caso de uso completo ya fue probado de manera local y con la base compartida. | En curso | Subir documentos, asociar evidencias a commits y ensayar la exposición. |
| 3.2 Modelos de datos; 4.2 Integración | Base PostgreSQL local y exportación de datos desde Supabase | PostgreSQL local, respaldo y restauración controlada | Semanas 10 a 11 | Benjamín | La copia local permitirá realizar pruebas controladas y reducir la dependencia de conectividad. | No iniciado | Crear la base local, exportar una copia, verificar integridad y documentar el procedimiento sin exponer credenciales. |
| 2.1 y 2.2 Gestión de proyectos | Reportes, seguridad de producción y cierre de V1 | Dashboard, variables de entorno, Git y documentación técnica | Semanas 11 a 16 | Helen y Benjamín | Resumen y reportes reflejan reservas y stock, con una inconsistencia en monto cotizado y ticket promedio. | En curso | Corregir métricas, desactivar DEBUG, retirar secretos del código y cerrar módulos secundarios. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Facilitadores: Complementariedad entre frontend, backend y documentación; acceso directo a usuarios del negocio; uso de Django con PostgreSQL/Supabase; desarrollo incremental; y disponibilidad de pruebas automáticas. Dificultades: complejidad de las reservas superpuestas, integración de estados operativos, stock inicial en cero, métricas comerciales que no incluyen de forma consistente las reservas confirmadas y configuración sensible todavía preparada para desarrollo. Las principales dificultades del caso de uso se resolvieron mediante una migración controlada, centralización de disponibilidad, transacciones, bloqueo de registros, carga administrativa de stock y pruebas repetibles.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. Se priorizó el caso de uso vertical de Semana 10 y se postergaron la aplicación móvil, la inteligencia artificial y el análisis avanzado. Se eliminó del flujo público cualquier código de seguimiento y se dejó la continuidad por medios de contacto directos. Los artículos y cantidades dejaron de crearse automáticamente y ahora se cargan o ajustan desde administración. También se incorporó un estado Contactado que no retiene stock, se centralizó la disponibilidad y se estableció que la confirmación siempre debe recalcular y bloquear ante faltantes.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. No está finalizado el ciclo completo de preparación, despacho, devolución parcial y merma, porque primero se priorizó asegurar la cotización, la reserva y la disponibilidad sin sobreventa. Estas tareas se abordarán en incrementos posteriores, comenzando por el ciclo operativo con sus pruebas de integración, sin afectar la demostración funcional comprometida para la Semana 10.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.