|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Al cierre de la Semana 10 cumplimos el caso de uso principal y los hitos necesarios para la segunda exposición. Están operativos el sitio público, el catálogo, la gestión de clientes, la autenticación administrativa, la creación y edición de inventario, el cotizador de tres pasos y la gestión de cotizaciones. También completamos la disponibilidad por fechas y la confirmación de reservas: el sistema vuelve a calcular el stock, impide confirmar si existe un faltante y refleja la operación en Reservas, Inventario, Calendario, Resumen y Reportes. Facilitaron el avance la división de tareas, la implementación incremental, el uso de Django con PostgreSQL/Supabase y la validación frecuente mediante pruebas. Permanecen en curso el ciclo posterior de preparación, despacho, devolución y merma, además de ajustes secundarios en métricas comerciales y configuración de producción.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Enfrentamos las dificultades priorizando un flujo completo y demostrable en lugar de desarrollar módulos aislados. Aplicamos la migración 0002 en Supabase, normalizamos y validamos el RUT, centralizamos el cálculo de disponibilidad, agregamos transacciones y bloqueo de registros para evitar sobreventa y habilitamos la carga real de stock desde administración. Se crearon 28 pruebas automáticas para cotizador, administración y disponibilidad, junto con recorridos manuales en navegador. Como siguiente medida técnica crearemos una base PostgreSQL local y exportaremos hacia ella una copia de los datos de Supabase, con el fin de disponer de un entorno controlado, reducir la dependencia de red y ejecutar pruebas sin afectar la base compartida. Para lo pendiente mantendremos entregas pequeñas con criterio de aceptación, pruebas de integración y evidencia vinculada a cada avance en Git.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evaluamos nuestro trabajo como satisfactorio y acorde con el objetivo de la Semana 10. Destacamos que el flujo ya permite ingresar una solicitud pública, procesarla administrativamente, asignar artículos, comprobar disponibilidad, confirmar una reserva y observar la salida en distintos módulos. También valoramos la validación duplicada en cliente y servidor, la prevención de duplicados por RUT y la protección de vistas administrativas. Para mejorar debemos corregir la métrica Monto cotizado y Ticket promedio en Reportes, probar el acceso con un usuario sin rol administrador, separar secretos y DEBUG de la configuración de producción, completar las evidencias visuales y cerrar el ciclo operativo posterior a la reserva.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Nuestra principal inquietud es confirmar si las evidencias preparadas para la Semana 10 son suficientes. Nos gustaría consultar al docente si debemos incorporar, además de los documentos, Git actualizado y la demostración funcional, capturas de pantalla, resultados de pruebas automáticas o referencias a commits.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Mantendremos la distribución principal por fortalezas. Benjamín continuará con backend, base de datos, reglas de negocio, seguridad, creación de la base PostgreSQL local y exportación controlada de los datos desde Supabase. Helen continuará con interfaz, experiencia de usuario, documentación, evidencias y preparación de la exposición. Ambos revisarán integración, pruebas y demostración. Las nuevas actividades inmediatas son validar la copia local, corregir las métricas comerciales, preparar capturas y referencias a commits, ejecutar un ensayo cronometrado y comprobar el acceso de un usuario sin privilegios administrativos.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo grupal ha sido colaborativo y complementario. Como aspectos positivos destacamos la comunicación para ajustar el alcance, la integración entre frontend y backend, la disposición para probar el trabajo del otro integrante y la capacidad de convertir la retroalimentación en cambios verificables. Podemos mejorar el registro de decisiones, la frecuencia de los commits, la asociación entre pruebas y requisitos y la definición de terminado, que debe incluir funcionamiento, prueba, evidencia y revisión conjunta.