Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Helen cortez – Benjamín Romero |
| --- | --- |
| Rut | 19.034.037-6 / 21.682.301-k |
| Carrera | Ingeniería informática |
| Sede | Sede Maipú |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Plataforma integral de gestión de arriendo de vajilla para Entre Platos y Copas |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Gestión de proyectos informáticos; diseño e implementación de modelos de datos; desarrollo, integración e implantación de software; pruebas, validación y mejora continua. |
| Competencias | 1. Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. 2. Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. 3. Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. 4. Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto busca responder a problemas reales detectados en la microempresa Entre Platos y Copas, dedicada al arriendo de vajilla y artículos para eventos. Actualmente gran parte de la atención se realiza por WhatsApp, correo, hojas de cotización, registros manuales y conocimiento acumulado por los dueños. Esto provoca que la información de clientes, cotizaciones, disponibilidad, devoluciones y pérdidas se encuentre dispersa y que el control del inventario dependa en gran medida de una revisión visual o mental. Durante la entrevista con Jacqueline y Jairo se identificó como necesidad prioritaria contar con un inventario digital que permita distinguir stock total, stock trabajable o disponible y unidades comprometidas por arriendos, considerando fechas de entrega y devolución. También se observó la necesidad de agilizar las solicitudes y cotizaciones sin perder la atención personalizada que caracteriza al negocio, formalizar ciertas condiciones de arriendo y disponer de información histórica para apoyar decisiones. La problemática se sitúa en una microempresa del rubro de servicios para eventos y afecta principalmente a sus dueños, al personal que apoya la preparación de pedidos y a los clientes que solicitan arriendos. Desde el ámbito informático, el proyecto es relevante porque requiere analizar procesos, modelar información, desarrollar una solución web, administrar una base de datos, aplicar calidad y seguridad, y transformar datos operacionales en reportes e indicadores. El aporte de valor será centralizar el proceso de arriendo en una solución digital, reducir trabajo repetitivo, mejorar la visibilidad del inventario, disminuir errores de disponibilidad, facilitar la preparación y devolución de pedidos y generar información útil sobre cotizaciones, movimientos y mermas para apoyar la gestión del negocio. Fuente primaria del levantamiento: entrevista de toma de requerimientos realizada a Jacqueline y Jairo, responsables de Entre Platos y Copas, el 18 de agosto de 2026; registrada en el documento «Entrevista de toma de requerimientos». |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Se propone desarrollar una plataforma integral para apoyar el ciclo de arriendo de Entre Platos y Copas. La primera versión (V1) incluirá dos experiencias web responsivas: un sitio para clientes y un módulo administrativo. El sitio para clientes presentará el catálogo de forma simple y visual, mostrará información de productos y permitirá enviar una solicitud o cotización rápida con los datos principales del evento, manteniendo WhatsApp y correo como canales de atención directa. El módulo administrativo permitirá gestionar productos, clientes, cotizaciones, reservas e inventario. El sistema registrará stock total y stock trabajable, calculará disponibilidad por fechas, comprometerá unidades al confirmarse un arriendo, gestionará preparación, entrega y devolución, y registrará pérdidas o mermas. También permitirá registrar abonos y garantías asociados a una reserva, sin incorporar pagos en línea en esta etapa, además de generar la cotización y la hoja interna de preparación. La V1 incorporará reportes e indicadores básicos sobre cotizaciones, disponibilidad, movimientos y mermas. Una aplicación móvil nativa y automatizaciones avanzadas quedan fuera del alcance inicial y podrán evaluarse como mejora futura una vez que las plataformas web hayan sido implementadas y validadas. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto se vincula directamente con las cuatro competencias oficiales del perfil de egreso y permitirá evidenciar sus indicadores de calidad durante las cinco iteraciones. Gestión de proyectos informáticos: Helen y Benjamín planificarán y controlarán el proyecto mediante backlog, Carta Gantt, hitos H1-H5, registro de riesgos, acuerdos e impedimentos. La revisión de cada incremento permitirá comparar alternativas y ajustar prioridades según los requerimientos de Entre Platos y Copas. Modelos de datos: se diseñará un modelo relacional definido y escalable para productos, unidades, clientes, cotizaciones, reservas, periodos de disponibilidad, entregas, devoluciones, pagos, garantías y pérdidas; luego se implementará y validará con reglas de integridad, consultas y casos de reservas superpuestas. Desarrollo de software: se construirá progresivamente el sitio web para clientes, el panel administrativo y la API; se integrarán sus componentes mediante control de versiones e integración frecuente; y se implantará la versión final en un servicio de alojamiento web, manteniendo documentación técnica y de usuario. Pruebas de certificación: en cada iteración se diseñarán y aplicarán pruebas de validación del producto y del proceso con criterios de aceptación, casos funcionales, integración, datos, seguridad y usabilidad. Los resultados e incidencias quedarán registrados y darán origen a correcciones y mejoras verificables antes del siguiente hito. |
| Relación con los intereses profesionales | El Proyecto APT se relaciona directamente con los intereses profesionales de ambos integrantes del equipo, ya que permite combinar distintas áreas de la informática en una solución aplicada a una necesidad real. Por una parte, existe un interés profesional principalmente orientado al área de datos, bases de datos, Inteligencia de Negocios y análisis de información. Este interés se verá reflejado especialmente en el diseño y modelamiento de la base de datos del sistema, la gestión de información relacionada con productos, clientes, cotizaciones, reservas, inventario, movimientos y mermas, además de la posibilidad de utilizar estos datos para generar reportes, estadísticas e indicadores que apoyen la toma de decisiones de la empresa. Por otra parte, también existe un interés orientado al desarrollo de software y la automatización de procesos mediante soluciones digitales, especialmente en proyectos donde sea necesario analizar una problemática real, levantar requerimientos, organizar información y construir aplicaciones que mejoren el trabajo de los usuarios. En este sentido, el proyecto permitirá aplicar conocimientos de desarrollo web, gestión de proyectos, análisis de requerimientos, integración de sistemas y calidad de software. Estos intereses se complementan dentro del proyecto, ya que la solución propuesta contempla dos plataformas web responsivas: una orientada a los clientes, con catálogo y solicitud de cotización, y otra destinada a los administradores, para gestionar cotizaciones, reservas, inventario y las demás tareas operativas. Además, la información generada por estos procesos podrá ser utilizada para elaborar reportes y apoyar la gestión del negocio. El desarrollo de este Proyecto APT permitirá a ambos integrantes aplicar y fortalecer competencias relacionadas con sus respectivas proyecciones profesionales, enfrentándose a un caso real que requiere analizar necesidades, diseñar una solución, desarrollar software, administrar información, realizar pruebas y documentar las distintas etapas del proyecto. De esta forma, el proyecto no solo busca resolver una problemática de la microempresa, sino que también representa una oportunidad de desarrollo profesional para ambos integrantes del equipo. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible de desarrollar durante el semestre si se trabaja de forma incremental y se prioriza una primera versión funcional. El periodo de 18 semanas permite distribuir el trabajo entre levantamiento y validación de requerimientos, diseño, desarrollo, pruebas, despliegue y documentación. Los principales recursos requeridos son computadores, acceso a internet, herramientas de desarrollo y prototipado, un repositorio de control de versiones, un motor de base de datos relacional y un servicio de despliegue. El equipo ya cuenta con experiencia previa en desarrollo web y bases de datos, lo que facilita la implementación. Como factores externos favorables se cuenta con la participación de Jacqueline y Jairo, quienes conocen el proceso y aceptaron validar prototipos y avances. Entre las posibles dificultades están los cambios de reglas según cliente o temporada, la disponibilidad de tiempo de los dueños en periodos de alta demanda y el riesgo de ampliar demasiado el alcance. Para mitigarlo se priorizará el núcleo del proyecto: sitio web renovado, cotización/solicitud, inventario, reservas, devoluciones y reportes básicos. La aplicación móvil nativa, las automatizaciones avanzadas y otras ampliaciones no forman parte del compromiso de la V1; podrán evaluarse posteriormente a partir de los resultados de la plataforma web. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar y validar una plataforma web integral para Entre Platos y Copas que centralice la gestión de catálogo, cotizaciones, reservas e inventario de arriendos, controle la disponibilidad, las devoluciones y las mermas, reduzca el tiempo de preparación de cotizaciones y genere información útil para apoyar la gestión del negocio. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | • Levantar, documentar y validar los requerimientos funcionales y no funcionales del proceso de arriendo junto a los dueños de la microempresa. • Diseñar un modelo de datos relacional que administre productos, clientes, cotizaciones, reservas, inventario, movimientos, devoluciones, mermas, abonos y garantías. • Desarrollar un sitio web responsivo para clientes con catálogo, información del servicio y solicitud de cotización rápida vinculada con los canales de atención del negocio. • Implementar un módulo web administrativo para gestionar cotizaciones, reservas, stock total y trabajable, disponibilidad por fechas, preparación de pedidos, entregas, devoluciones y pérdidas. • Generar cotizaciones y hojas internas de preparación, y registrar de forma básica los abonos y garantías asociados a cada reserva, sin integrar pagos en línea en la V1. • Incorporar reportes e indicadores básicos que permitan medir cotizaciones aceptadas y rechazadas, disponibilidad de inventario, movimientos y mermas. • Reducir al menos en un 30 % el tiempo promedio de elaboración de una cotización respecto de la medición inicial y mantener resultados correctos en el 100 % de los casos críticos de disponibilidad definidos para las pruebas. • Verificar la calidad y seguridad mediante pruebas funcionales, unitarias y de integración, alcanzar al menos un 90 % de aprobación de los casos de aceptación acordados y validar la versión desplegada con los usuarios del negocio. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Se utilizará una metodología de desarrollo ágil, iterativa e incremental. El trabajo se organizará en cinco iteraciones consecutivas, cada una con planificación, análisis/diseño, construcción, pruebas, demostración y ajuste del backlog. Las actividades de seguimiento, control de versiones, documentación, pruebas y validación con usuarios se ejecutarán de forma transversal durante todo el semestre. Cada iteración incluirá análisis y diseño, desarrollo, pruebas y validación de su propio incremento; por tanto, la última iteración concentrará las pruebas integrales y correcciones finales, sin reemplazar las pruebas realizadas durante las iteraciones anteriores. Iteración 1 (S1-S4) - Descubrimiento y diseño base: consolidar alcance V1, actores, procesos, requerimientos, arquitectura, modelo inicial de datos y prototipos. Hito H1: requisitos y diseño base validados. Iteración 2 (S5-S8) - Catálogo, clientes y cotización: construir el primer incremento demostrable del sitio para clientes, catálogo, ficha de clientes y solicitud/cotización. Hito H2: incremento funcional validado. Iteración 3 (S9-S12) - Reservas e inventario temporal: implementar estados, confirmación, disponibilidad por fecha, bloqueo/liberación de unidades y reservas superpuestas. Hito H3: reservas e inventario temporal validados. Iteración 4 (S13-S15) - Operación completa: integrar preparación, entrega, devolución, mermas, abonos/garantías y reportes básicos. Hito H4: ciclo completo de arriendo validado. Iteración 5 (S16-S18) - Integración, calidad final, despliegue y cierre: ejecutar regresión y seguridad, corregir defectos, desplegar, documentar y presentar la versión final. Hito H5: versión final validada. La secuencia mantiene la temporalidad académica de las tres fases: la Fase 1 consolida definición y diseño base; la Fase 2 desarrolla y valida incrementos funcionales; y la Fase 3 completa calidad, despliegue y cierre. Cada iteración terminará con evidencia verificable y retroalimentación para la siguiente.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de levantamiento y especificación de requerimientos | Síntesis de la entrevista, procesos actuales, requerimientos funcionales/no funcionales, reglas de negocio, prioridades, criterios de aceptación y pendientes de validación. | Demuestra la aplicación de ingeniería de software y permite verificar que la solución responde a necesidades reales antes de desarrollar. |
| Avance | Guía 1.5: Definición del Proyecto APT completada | Documento que consolida antecedentes, descripción y fundamentación del proyecto, objetivos, metodología, evidencias, plan de trabajo y Carta Gantt. | Formaliza el alcance inicial, demuestra la planificación del trabajo y mantiene la trazabilidad entre la necesidad del negocio, los objetivos y las actividades del semestre. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. | Iteración 1: descubrimiento y diseño base | Planificar el alcance V1, actores, procesos, requerimientos, riesgos y alternativas; definir arquitectura, modelo inicial de datos, prototipos y criterios de aceptación. Facilitadores: experiencia del equipo y acceso directo a Jacqueline y Jairo. Obstaculizadores: disponibilidad limitada de los dueños y cambios de requerimientos. Mitigación: agendar validaciones breves, registrar acuerdos y priorizar el alcance V1 en el backlog. | Entrevista, matriz de requisitos, herramienta de modelado y prototipado. | S1-S4 (4 semanas) | Helen: análisis, prototipos y documentación. Benjamín: arquitectura y modelo de datos. Ambos validan. | H1: planificación, requisitos y diseño base validados. |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. | Iteración 2: catálogo, clientes y cotización | Construir el primer incremento con catálogo responsivo, ficha de clientes, solicitud y cotización; integrar frontend, API, persistencia y datos de prueba. Facilitadores: requerimientos y prototipos validados, repositorio y herramientas conocidas. Obstaculizadores: fallas de integración o ampliación del alcance. Mitigación: definir contratos de API, integrar frecuentemente y desarrollar primero el flujo esencial de cotización. | Framework web, base de datos, backend, repositorio y datos de prueba. | S5-S8 (4 semanas) | Helen: frontend, interfaz y cotización. Benjamín: backend y base de datos. Ambos integran y prueban. | H2: solución construida e integrada en un primer incremento demostrable. |
| Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. | Iteración 3: reservas e inventario temporal | Diseñar e implementar el modelo de reservas e inventario temporal, con estados, disponibilidad por fechas, bloqueo/liberación e integridad; validar al menos 10 escenarios, incluidas reservas superpuestas. Facilitadores: modelo de datos base y escenarios de prueba definidos. Obstaculizadores: reglas complejas de disponibilidad y reservas superpuestas. Mitigación: aplicar restricciones y transacciones, usar datos controlados y probar al menos diez escenarios críticos. | Base de datos, backend, reglas de negocio y casos de prueba. | S9-S12 (4 semanas) | Benjamín: inventario, transacciones y datos. Helen: reservas, interfaz y pruebas. Ambos validan. | H3: modelo de datos implementado; disponibilidad temporal y solapamientos validados. |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. | Iteración 4: operación completa | Construir e integrar preparación, entrega, devolución, mermas, abonos/garantías, documentos internos y reportes básicos; verificar el ciclo completo de arriendo. Facilitadores: incrementos anteriores operativos y procesos levantados con los usuarios. Obstaculizadores: complejidad de integrar devoluciones, mermas, abonos y reportes. Mitigación: integrar por flujo, probar cada componente y postergar funciones no esenciales para la V1. | Frontend, backend, base de datos, generador de documentos y pruebas. | S13-S15 (3 semanas) | Helen: flujos operativos, documentos y reportes. Benjamín: integración, datos y reglas. Ambos prueban. | H4: componentes integrados y ciclo completo de arriendo validado. |
| Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. | Iteración 5: integración, calidad final, despliegue y cierre | Diseñar y aplicar pruebas integrales del producto y del proceso; registrar resultados, desarrollar mejoras, corregir defectos e implantar la versión final con manuales y respaldo. Facilitadores: casos acumulados, criterios de aceptación y servicio de despliegue disponible. Obstaculizadores: defectos tardíos o problemas de configuración en producción. Mitigación: ejecutar regresión anticipada, priorizar defectos críticos y mantener respaldo y procedimiento de reversión. | Framework de pruebas, hosting/cloud, repositorio, respaldo y documentación. | S16-S18 (3 semanas) | Benjamín: seguridad, infraestructura y despliegue. Helen: aceptación, manuales e informe. Ambos presentan. | H5: pruebas aplicadas, mejoras incorporadas y versión final implantada y validada. |
| Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. | Backlog y seguimiento | Planificar y controlar tareas, hitos, riesgos, acuerdos e impedimentos; evaluar alternativas y ajustar el backlog al inicio y cierre de cada iteración. Facilitadores: tablero compartido, hitos y reuniones periódicas. Obstaculizadores: atrasos, bloqueos o cambios no registrados. Mitigación: revisar semanalmente responsables, fechas, riesgos e impedimentos y reordenar el backlog cuando corresponda. | Tablero, backlog, actas y Carta Gantt. | S1-S18 (continua) | Helen y Benjamín. | Evidencia de planificación, control y decisiones al cierre de cada iteración. |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. | Control de versiones e integración | Gestionar ramas, commits y revisiones; integrar frecuentemente los componentes de cada incremento y mantener trazabilidad de los cambios. Facilitadores: repositorio compartido y revisión cruzada. Obstaculizadores: conflictos de integración y cambios difíciles de rastrear. Mitigación: trabajar con ramas breves, commits descriptivos, revisiones y sincronización frecuente. | Git, repositorio, IDE e integración continua básica. | S1-S18 (continua) | Helen y Benjamín, con revisión cruzada. | Integraciones pequeñas y frecuentes con trazabilidad de cambios. |
| Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. | Pruebas por iteración | Diseñar y aplicar pruebas de validación en cada incremento; registrar incidencias y resultados, y desarrollar mejoras al producto con base en la evidencia obtenida. Facilitadores: criterios de aceptación, framework de pruebas y registro de incidencias. Obstaculizadores: falta de datos representativos o tiempo insuficiente para probar. Mitigación: preparar datos tempranamente, automatizar casos repetibles y priorizar los flujos críticos. | Casos de prueba, framework de pruebas y registro de incidencias. | S1-S18 (continua) | Helen: funcionales y usabilidad. Benjamín: integración, seguridad y datos. Ambos corrigen. | Cada iteración conserva casos, resultados, incidencias y mejoras realizadas. |
| Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. | Validación con usuarios | Controlar el avance mediante demostraciones a Jacqueline y Jairo; registrar retroalimentación, comparar alternativas y acordar prioridades para la siguiente iteración. Facilitadores: disposición de Jacqueline y Jairo para revisar avances. Obstaculizadores: incompatibilidad de horarios durante periodos de alta demanda. Mitigación: reservar demostraciones con anticipación y habilitar retroalimentación asincrónica documentada. | Reuniones, incremento desplegable y registro de feedback. | Cierre de S4, S8, S12, S15 y S18 | Helen y Benjamín. | Retroalimentación y decisiones registradas en H1-H5. |
| Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. | Documentación continua | Mantener actualizados requerimientos, decisiones, riesgos, modelos, manuales y resultados de prueba para sustentar el control y la toma de decisiones del proyecto. Facilitadores: repositorio documental, plantillas y responsables definidos. Obstaculizadores: documentación desactualizada respecto del software. Mitigación: incluir su actualización en la definición de terminado y revisarla al cierre de cada iteración. | Repositorio documental, diagramas, actas, manuales e informes. | S1-S18 (continua) | Helen: responsable principal. Benjamín: documentación técnica. Ambos revisan. | Documentación actualizada durante todo el proyecto. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 |
| Iteración 1 - Descubrimiento/diseño base | I1 | I1 | I1 | I1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iteración 2 - Catálogo/clientes/cotización |  |  |  |  | I2 | I2 | I2 | I2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iteración 3 - Reservas/inventario temporal |  |  |  |  |  |  |  |  | I3 | I3 | I3 | I3 |  |  |  |  |  |  |
| Iteración 4 - Operación completa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I4 | I4 | I4 |  |  |  |
| Iteración 5 - Integración/calidad final/despliegue/cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I5 | I5 | I5 |
| H1 - Requisitos y diseño validados |  |  |  | H1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H2 - Primer incremento validado |  |  |  |  |  |  |  | H2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H3 - Reservas e inventario temporal validados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H3 |  |  |  |  |  |  |
| H4 - Ciclo completo validado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H4 |  |  |  |
| H5 - Versión final validada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H5 |