Ficha de avance 06

Evaluación económica y calidad del proyecto Capstone

Propósito: estimar el costo de desarrollar la solución, proyectar sus beneficios y costos, evaluar su viabilidad y registrar cómo se comprobará la calidad del software. Utilicen como base las funcionalidades y planificación de la ficha 04 y el diseño de la ficha 05.

Proyecto: Plataforma integral de gestión de arriendo de vajilla para Entre Platos y Copas    Seccion y grupo: 002D – Grupo 2

Integrantes: Helen Cortez y Benjamín Romero    Fecha: 28-10-2026

## 1. Alcance y supuestos

Describan brevemente la solución, el alcance de la versión 1.0 y quién obtiene los beneficios. Indiquen si la evaluación se realiza desde la perspectiva del cliente, del proveedor o del emprendimiento. Usen la misma perspectiva en todos los cálculos.

Alcance y beneficiario: versión 1.0 web responsiva para catálogo, clientes, cotizaciones, reservas por fecha, inventario y ciclo operativo de preparación, despacho, devolución y merma. El principal beneficiario es Entre Platos y Copas, que obtiene trazabilidad y menor trabajo manual. El panel es utilizado por los administradores del negocio; el personal de apoyo arma físicamente los pedidos mediante hojas impresas por categoría, mientras la validación final, el despacho, las devoluciones y las mermas permanecen bajo control administrativo.

Perspectiva: emprendimiento cliente    Horizonte: 3 años    Tasa de descuento anual: 10 %

Justificación: tres años permiten evaluar una solución pequeña sin suponer una vida útil extensa. La tasa de 10 % se usa como supuesto conservador del equipo. Valores en CLP; conversión USD a $985,14 segun dólar observado del Banco Central de Chile del 28-10-2026.

## 2. Estimación del costo de desarrollo

Identifiquen las actividades necesarias, incluidas pruebas y correcciones. Calculen horas × valor por hora. Si el equipo no recibe pago, valoricen su trabajo como costo estimado.

| Actividad o rol | Horas | Valor por hora | Costo estimado |
| --- | --- | --- | --- |
| Análisis y diseño | 60 | $6.500 | $390.000 |
| Desarrollo | 260 | $6.500 | $1.690.000 |
| Pruebas y correcciones | 80 | $6.500 | $520.000 |
| Implementación | 20 | $6.500 | $130.000 |
| Documentación y capacitación | 30 | $6.500 | $195.000 |
| Total mano de obra | 450 |  | $2.925.000 |

## 3. Inversión inicial y operación

Agreguen los recursos necesarios para poner en marcha la solución. Eviten contar dos veces un mismo gasto. La inversión inicial corresponde al momento 0; registren luego los costos de operación en el período en que ocurren.

| Concepto de inversión inicial | Monto estimado | Fuente o supuesto |
| --- | --- | --- |
| Mano de obra de desarrollo | $2.925.000 | 450 h valorizadas a $6.500/h |
| Licencias, equipos u otros | $0 | Django, PostgreSQL y herramientas de código abierto; equipos existentes |
| Implementación inicial | $11.900 | Dominio .CL por 1 año, tarifa NIC Chile |
| Total inversión inicial | $2.936.900 | No incluye costos de operación posteriores |

Identifiquen costos posteriores: Alojamiento, soporte, licencias o mantención. Distingan pagos mensuales y anuales.

| Costo de operación | Frecuencia | Monto por período | Fuente o supuesto |
| --- | --- | --- | --- |
| Render web 0.5 CPU / 512 MB | Mensual | $6.896 | USD 7 x $985,14; Render Pricing |
| Supabase Pro | Mensual | $24.629 | USD 25 x $985,14; Supabase Pricing |
| Soporte, mantención y dominio | Anual | $321.990 | 48 h x $6.500 + dominio .CL $9.990 |

## 4. Beneficios proyectados

Estimen ingresos o ahorros atribuibles al proyecto según la perspectiva elegida. Para una solución interna pueden valorar el ahorro de tiempo: horas ahorradas × costo por hora. No registren un ahorro hipotético sin explicar cómo se obtuvo.

| Beneficio | Cálculo y supuesto | Monto anual |
| --- | --- | --- |
| Ahorro de tiempo administrativo | 30 h/mes x $7.500/h x 12 | $2.700.000 |
| Menor reproceso y sobreventa | Supuesto conservador a validar con incidencias | $300.000 |

Fuentes, evidencia y limitaciones: Ahorro supuesto de 30 h/mes (dos personas, 15 h cada una) a $7.500/h y $300.000/año por menor reproceso o sobreventa. Debe validarse con registros de tiempo, incidentes y ventas del cliente antes de invertir.

## 5. Flujo de caja e indicadores

Construyan el flujo en Excel con períodos equivalentes. El período 0 registra la inversión inicial como salida negativa; los siguientes muestran beneficios menos costos de operación. Adapten el número de años a su proyecto.

| Concepto | Año 0 | Año 1 | Año 2 | Año 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingresos o ahorros | $0 | $3.000.000 | $3.000.000 | $3.000.000 |
| Costos de operación | $0 | -$700.290 | -$700.290 | -$700.290 |
| Inversión inicial | -$2.936.900 | $0 | $0 | $0 |
| Flujo neto | -$2.936.900 | $2.299.710 | $2.299.710 | $2.299.710 |

Tasa anual: 10 %    VAN: $2.782.138    TIR: 58,72 %

En Excel en español, si B5 contiene el flujo del año 0, C5:E5 los flujos de los años 1 a 3 y B7 la tasa anual: VAN = VNA(B7;C5:E5)+B5. TIR = TIR(B5:E5). Ajusten las celdas y los separadores según su planilla. La tasa debe corresponder a la duración de cada período.

Comparen VAN con cero y TIR con la tasa de descuento; expliquen qué implican para el proyecto bajo los supuestos elegidos. Si la TIR no se puede calcular o no es concluyente, indíquenlo y expliquen por qué.

Interpretación: El VAN es positivo y la TIR supera la tasa de descuento, por lo que la inversión sería económicamente viable bajo estos supuestos. La mano de obra informática se valorizó a $6.500/h, como referencia salarial solicitada. El resultado depende principalmente de que el sistema logre ahorrar al menos 30 horas mensuales y de mantener controlados los costos de soporte.

Sensibilidad: Si los beneficios anuales disminuyen 20 %, el flujo neto baja a $1.699.710 por año, el VAN se mantiene positivo en $1.290.027 y la TIR en 33,61 %. El proyecto seguiría siendo viable bajo este escenario, aunque debe validarse el ahorro real con el cliente.

## 6. Calidad de software y pruebas

Seleccionen al menos dos funcionalidades de la ficha 04. Registren una prueba por funcionalidad, incluyendo un caso válido y uno de error o validación entre las pruebas. Si aún no se implementa, indiquen «planificada» y no inventen resultados.

Prueba 1  |  Funcionalidad: F08 Preparación, despacho, devolución y merma

Datos y pasos: Recorrer una reserva confirmada por preparación, impresión de hojas por categoría, validación, despacho y devolución. Comprobar además un segundo caso con devolución parcial y una unidad en merma.
Resultado esperado: Los estados y las cantidades cambian en secuencia; las hojas separan los artículos por categoría; el despacho, la devolución y la merma quedan trazados, y el inventario y los reportes permanecen consistentes.
Resultado obtenido: Cumple. La reserva COT-20261015-3824FF completó preparación de 80 unidades con hojas de Cristalería y Vajilla, despacho y devolución total. La reserva COT-20261015-E61035 registró 8 unidades despachadas, 7 devueltas y 1 merma valorizada en $450. La trazabilidad conserva fechas, estados y responsable.
Estado: Ejecutada satisfactoriamente.
Evidencia o enlace: Panel local de Semana 12: detalle de reservas, hojas de preparación por categoría, despachos, devoluciones, mermas, inventario y reportes.
Corrección, responsable y fecha: Se corrigieron la coherencia temporal de la reserva de prueba, los totales de inventario y la valorización de la merma. Helen y Benjamín; 29-10-2026.

Prueba 2  |  Funcionalidad: F03 Cotizador y validaciones de la solicitud pública

Datos y pasos: Abrir el cotizador público y seleccionar Siguiente sin completar tipo de evento, fecha, cantidad de invitados, comuna ni modalidad de despacho.
Resultado esperado: El sistema debe impedir el avance, señalar cada campo obligatorio y no crear una solicitud incompleta.
Resultado obtenido: Cumple. El formulario permaneció en el primer paso y mostró cinco mensajes de validación específicos. No se creó una cotización y la consola del navegador no registró errores ni advertencias.
Estado: Ejecutada satisfactoriamente.
Evidencia o enlace: Cotizador público /cotizador/ y validación funcional realizada en Semana 12.
Corrección, responsable y fecha: Se corrigió la carga innecesaria del script administrativo que generaba un error JavaScript en páginas públicas. Helen y Benjamín; 29-10-2026.

## 7. Conclusión y entrega

Expliquen si el proyecto parece viable bajo los supuestos utilizados, qué incertidumbres afectan la evaluación y qué mejoras o pruebas priorizarán en la próxima iteración.

Conclusión: la versión 1.0 es funcional y económicamente viable bajo los supuestos definidos. Se completó y comprobó F08, incluido el uso de hojas de preparación por categoría, el despacho, la devolución y la merma. El inventario, el dashboard y los reportes presentan cantidades consistentes, y las rutas administrativas permanecen protegidas por autenticación. La evaluación económica sigue siendo sensible al ahorro de tiempo estimado. La siguiente iteración se concentrará en ampliar las pruebas formales, reunir capturas y resultados reproducibles, respaldar la base de datos y preparar la documentación y presentación final.

Entregables: Esta ficha completada y una planilla Excel con costos, supuestos, flujo de caja y fórmulas visibles. Agreguen enlaces o capturas de las pruebas disponibles.